# Plan de mejora y automatización — Productos Patagónicos (con Cowork)

Objetivo: optimizar el funcionamiento del sitio actual, agregarle nuevas capacidades y aprovechar al máximo Claude Pro con una rutina diaria automatizada en Cowork.

# 0. Estado actual (diagnóstico)

Landing estática (index.html) desplegada en Vercel: catálogo de picadas (Tradicional, La Odisea, Simple, Mundialista, etc.) con modal de detalle.

Conversión: botón de pedido directo por WhatsApp (wa.me/542920347453) y formulario de descuento reducido a solo email (Formspree).

Medición: Google Analytics 4 (G-42YBW61Q1Q) con Google Signals activado.

SEO: robots.txt, sitemap.xml, Open Graph/Twitter, schema.org, canonical al dominio de Vercel. Bitácora de SEO en seo-log/ que se actualiza a diario.

Imágenes de producto ya comprimidas (commit de optimización JPEG).

Contenido estacional manual (tema Mundialista atado a fechas de partidos).

Debilidades detectadas: todo vive en un solo HTML de ~72 KB (difícil de mantener), los precios se editan a mano dentro del HTML (ya hubo un error %2000 → $2000), la bitácora SEO es un Excel (Claude no puede leerlo/escribirlo fácil en cada sesión), no hay lista de emails trabajada (el formulario junta emails pero nadie les escribe), y no hay registro de pedidos ni stock.

# Fase 1 — Optimizar lo que ya existe (semana 1)

Separar datos de presentación. Mover el catálogo (nombres, precios, pesos, componentes, foto, disponibilidad) a un productos.json y que el HTML lo renderice. Beneficio: la rutina diaria puede actualizar precios/stock tocando un JSON chico en vez de editar 72 KB de HTML (menos tokens, menos riesgo de romper el diseño).

Bitácora SEO en Markdown. Reemplazar seo-log/vitacora de SEO PP.xlsx por seo-log/bitacora.md. Claude lo lee y escribe en forma nativa y queda versionado legible en GitHub.

Performance. Servir imágenes en WebP/AVIF con fallback JPEG, loading="lazy" en las tarjetas, y preload de la imagen del hero. Meta: LCP < 2.5 s en móvil.

Medición de conversión. Eventos GA4 explícitos: click_whatsapp (por producto), abrir_modal, envio_email_descuento. Sin esto no se puede saber qué picada vende.

SEO local. Schema.org LocalBusiness con dirección de Carmen de Patagones, perfil de Google Business Profile, y keywords locales ("picadas Carmen de Patagones", "embutidos artesanales Viedma/Patagones") en títulos y descripciones.

# Fase 2 — Agregar capacidades nuevas (semanas 2-3)

Aprovechando los conectores ya disponibles en Cowork:

Email marketing (MailerLite). Pasar los emails del formulario a un grupo de MailerLite y armar: (a) automatización de bienvenida con el cupón de descuento, (b) campaña semanal/quincenal con la picada destacada. Es la mejora de mayor retorno: hoy los emails captados no se usan.

Pedidos y stock (Supabase). Tabla pedidos y tabla productos (precio, stock, activo). El sitio lee disponibilidad desde ahí y el botón de WhatsApp puede pre-cargar el mensaje con el producto elegido. Permite mostrar "agotado" sin tocar código.

Contenido estacional automatizado. Generalizar lo que hoy es "Mundialista": un bloque de tema/promoción del día definido por datos (fecha, evento, banner), que la rutina diaria actualiza (partidos, feriados, fechas patrias, invierno/verano).

Prueba social. Sección de testimonios (capturas de WhatsApp de clientes) y galería de picadas entregadas — en un negocio artesanal esto convierte mucho.

Imágenes y promos (creador de fotos/videos + Canva). Generar banners de promo y variantes de fotos de producto para las campañas de email y redes.

# Fase 3 — Rutina diaria en Cowork (la tarea que corre 1 vez por día)

Diseñar una sola rutina diaria con un prompt fijo, acotado y barato en tokens:

Leer productos.json y seo-log/bitacora.md.

Verificar que el deploy de Vercel esté OK (último deployment sin error).

Actualizar el bloque estacional del día (si hay evento/partido/feriado).

Chequeos rápidos de salud: precios con formato $X.XXX, links de WhatsApp válidos, sitemap/canonical consistentes.

Registrar en la bitácora qué se hizo y una métrica del día (visitas GA4 si está disponible, suscriptores nuevos en MailerLite).

Commit + push (deploy automático en Vercel).

Reglas para gastar poco límite de Pro: prompt corto y estable, tocar solo archivos chicos (JSON + bitácora), nada de regenerar el HTML completo, y dejar las tareas grandes (rediseños, campañas nuevas) para sesiones manuales aparte.

# Fase 4 — Medir y mejorar (continuo)

Revisar 1 vez por semana (sesión manual): GA4 (qué producto recibe más clicks de WhatsApp), crecimiento de la lista de emails, apertura de campañas MailerLite.

Ajustar catálogo y promos según esos datos.

Cuando haya volumen: dominio propio (productospatagonicos.com.ar) apuntado a Vercel, y evaluar carrito simple si WhatsApp queda chico.

# Modelo recomendado para la rutina diaria (descartando Fable 5)

Recomendación: Sonnet (Claude Sonnet, la versión actual que ofrezca el selector).

| Modelo | Veredicto para una rutina diaria en plan Pro |
| --- | --- |
| Sonnet ✅ | El equilibrio justo: sobra capacidad para editar JSON/HTML, escribir la bitácora y usar los conectores, y consume una fracción del límite de Pro comparado con Opus. Corriendo 1 vez al día no vas a sentir el gasto. |
| Haiku (alternativa) | Si la rutina queda bien acotada (solo actualizar precios/bloque del día y anotar bitácora), Haiku alcanza y es lo que menos límite consume. Probalo después de que la rutina esté estable con Sonnet. |
| Opus ❌ para la rutina | Consume el límite de Pro mucho más rápido y es excesivo para una tarea repetitiva de mantenimiento. Reservalo para sesiones puntuales: rediseño del sitio, armar la integración con Supabase/MailerLite por primera vez. |

Estrategia combinada: construir las fases 1-2 en sesiones manuales (ahí sí puede valer Opus para lo complejo), y dejar la rutina diaria en Sonnet, bajando a Haiku cuando esté probada. Así el límite de Pro rinde para las dos cosas.